巴南区限额以下工程建设项目比选文件

项 目 名 称：滩子口水库排洪渠水毁修复工程聘请施工单位

采   购  人：重庆巴洲数智农业发展有限公司

2026年5月

现对滩子口水库排洪渠水毁修复工程聘请施工单位进行比选。欢迎符合条件的承包商前来参加。

一、比选内容

| 项目内容 | 最高限价 （万元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滩子口水库排洪渠水毁修复工程聘请施工单位 | 56.508939 | 中央资金 |  |

二、承包商资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.成立三年以上的，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

注：1-6条由承包商自行承诺，详见响应文件格式（四）。

（二）资格条件

1、竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质。

2、具备有效的营业执照。

3、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目的项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

4、竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有 水利水电工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，应为竞选人本单位人员。需提供拟派项目经理的建造师注册证书及投标人为其缴纳的2026年1月至2026年3月的个人社保。

注：提供有效的复印件或扫描件并加盖单位公章。

三、服务内容及要求

（一）项目概况

滩子口水库排洪渠水毁修复工程，涉及老茶馆电站渠道、倒马坎电站渠道淤泥堆积严重，渠道底板和侧墙多处渗水量较大。

（二）服务内容

滩子口水库排洪渠水毁修复工程，包含对老茶馆电站渠道分别采用拆除重建，开槽勾缝，设置防渗墙的方式进行整治。对倒马坎电站渠道分别采用拆除重建，开槽勾缝，设置防渗墙，对渡槽底板拆除重建的方式进行整治。

（三）服务要求

工程符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，达到合格标准。

四、项目商务要求

（一）服务期限

施工工期60日历天，缺陷责任期竣工验收合格后12个月。

（二）响应文件报价原则

1.投标报价编制参考《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》（2021年版）及《重庆市水利建筑工程预算定额》（2021年版）、采用（2008年）《重庆市中小型水利水电设备安装工程预算定额》、《重庆市水利工程施工机械台时费定额》（2021年版）、《重庆土地开发整理预算定额》（2023年版）、定额缺项部分参照（渝建〔2018〕200号）关于颁发2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》等定额通知的相关定额进行计算。

2.参照《重庆市水利工程造价管理站关于公布重庆市水利工程2025年第二期人工费价格信息的通知》(渝水造价(2024) 3号)引水工程人工费标准调整价差及2026年第1季度《重庆工程造价信息》公布的主城区人工价格执行。

3．安全生产费用：根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》(办水总函[2023]38号),安全生产费计算标准由现行费率统一调整为2.5%计算，单列报价，不作为竞争性报价；在投标时，不得删减。否则，视为废标。

4.以采购文件、合同内容、采购范围的施工设计图纸、国家技术和经济规范及标准为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。

5.结算时若财评备案价有修正还需对应备案价执行。

（三）付款方式

1.工程完工且经现场及该项目的负责人验收签字后支付合同价款的70%；

2.工程竣工验收合格且资料完善，经结算审核备案后，留3%作为质保金，其余工程款全部付清。质保期满后无息退还质量保证金。

（四）结算原则

1.计量原则

工程量按施工图纸、设计变更、现场签证及经比选人、监理人共同确认的实际完成合格工程量进行计量。

工程量计算规则严格按2021年版《重庆市水利建筑安装预算定额》及相关配套文件执行。

2.计价原则

结算总价 = 合同价 ± 工程变更及新增项目调整金额 ± 合同约定可调整的费用

合同价内项目结算：

· 已标价工程量清单中有相同项目的，按中标综合单价执行；

· 已标价工程量清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的综合单价进行调整；

· 中标综合单价不因市场价格波动而调整，风险由竞标人自行承担。

工程变更及新增项目结算（发生设计变更、施工变更或合同范围外新增工程时）：

· 若中标清单中有相同或类似项目单价的，优先采用；

· 若无相同或类似项目，由竞标人依据以下依据重新组价，报比选人审批后，按中标总价与最高限价的下浮比例同比例下浮执行：

· 2021年版《重庆市水利建筑安装预算定额》

· 2021年版《重庆市水利工程施工机械台时费定额》

· 人工单价按本文件“报价要求”中的固定单价执行

· 材料单价按最高限价编制期对应的《重庆工程造价信息》及巴南区指导价执行；若无信息价，由比选人认质核价

· 取费标准按2021年版《重庆市水利工程设计概（估）算编制规定》执行。

安全生产费结算：

安全生产措施费按结算审定建安工程造价的2.5%计取。若施工期间安全生产措施不到位、评定不合格，则该费用不予计取，已支付的将在结算中扣除。

规费及税金结算：

规费、税金等按2021年重庆市水利工程配套取费标准及国家最新税收政策执行，据实结算。

3.结算审核

工程竣工验收合格后，竞标人须在28天内提交完整、规范的竣工结算资料。比选人将按规定委托第三方造价咨询机构进行审核，审核结果作为最终结算依据。竞标人应予以配合，不得以任何理由拒绝。

4.风险范围

本工程不因人工、材料、机械等市场价格波动调整合同价款，相关风险由竞标人在报价时综合考虑。

（五）其他

1.成交承包商确定后，由采购人和成交单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

3.本项目不允许转包、挂靠。

4.本项目所涉及需提供的佐证材料和有关复印件，均需加盖公章。

五、资格审查及评标办法

（一）资格审查

符合“二、承包商资格要求”的所有要求。

- 评审办法

本项目采用经评审的综合评分法评审方法。

1.分值构成 （总分100分）：报价30分；技术部分60分；商务部分10分。

2.报价部分（30分）：满足询比文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。

3.服务部分（60分）：

（1）、施工方案（30分）：根据施工方案中的施工方法、施工设备、项目管理机构配备、劳动力计划，确保工程质量、工期、安全和文明施工的技术、组织措施、施工总进度计划、施工平面布置图，对施工现场周围环境污染的保护措施等进行评分。方案详实、具体、可行得21-30分；方案较详实、具体、可行得11-20分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1-10分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。

（2）、质量管理体系（10分）：质量管理体系是否健全有效，硬性措施是否切实可行，限期工程的赶工措施是否可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足询比文件及图纸所要求的工程质量要求。方案详实、具体、可行得8-10分；方案较详实、具体、可行得4-7分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1-3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。（3）、安全管理体系（10分）：安全管理体系健全有效，施工安全专项方案及安全管理保证措施具有针对性、文明施工和防止扰民措施是否得当等。方案详实、具体、可行得8-10分；方案较详实、具体、可行得4-7分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得1-3分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。

（4）、施工进度（10分）：进度安排满足项目进度要求，关键线路进度安排可行、合理，实现进度安排的保证措施可行，工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面发挥很强作用得8-10分；发挥作用较好得4-7分；发挥作用一般得1-3分；进度安排欠妥，措施不力得0分。

4、商务部分（10分）：交（竣）工时间为2022年1月1日起至投标截止之日止独立完成过类似工程业绩。每提供一个可得5分，最多得10分。

（三）出现下列情况之一的，应当取消其参与承包商比选资格：

1.不具备比选文件中规定的资格要求的；

2.报价超过比选文件中规定的最高限价的；

3.承包商串通投标的；

4.法律、法规规定的其他无效情形。

六、联系方式

比选人：重庆巴洲数智农业发展有限公司

联系人：黄老师

电  话：18102328296

地  址：重庆市巴南区龙洲大道265号

七、承包商提交响应文件

（一）承包商提供的响应文件需装入自备文件袋中密封并加盖公章，并在封套上写明如下内容：

比选人名称：

比选申请人名称：   （全称并加盖单位法人章）

（项目名称）比选响应文件

在2026年5月26日9时30分（开标时间）前不得开启

（二）比选响应文件递交的时间为：比选当日现场递交。

（三）比选和开标地点：

（四）开标时间：2026年5月26日9时30分（北京时间）

（五）逾期送达或者不按照比选文件要求密封的申请文件，应当拒收。

八、比选程序

（一）评审人员和监督人员签到。

（二）现场收取投标文件（密封袋形式）。

（三）承包商法定代表人或授权人签到。

（四）对投标文件密封情况进行检查。

（五）对承包商法定代表人或授权人进行身份确认（核验身份证原件和代理人授权委托书、养老保险证明材料原件），若经核实上述材料与实际不符的，不得参与比选。

（六）承包商确认报价并签字。

（七）对承包商提供的比选文件进行资格审查和符合性审查。

（八）报告评审结果。

（九）评审结束。

注：在不违背相关法律法规规定的情况下，项目单位可根据项目实际情况对比选文件范本进行适当调整。

附件

响应文件（格式）

项目名称：滩子口水库排洪渠水毁修复工程聘请施工单位

响 应 文 件

承包商： 　　　　              　　（盖单位公章）

年    月    日

目  录

一、法定代表人授权委托书（格式）

二、报价函

三、资格文件

四、诚信承诺书

五、比选文件规定的其他资料

# 一、法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

法定代表人（负责人）授权委托书

致：（项目单位名称）：

（法定代表人/负责人名称）是（承包商名称）的法定代表人/负责人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                    法定代表人/负责人：

（签字或盖章）                  （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（承包商公章）

年   月   日

# 二、报价函

# 报价函

（比选人）：

我方收到                        （项目名称）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1.愿意按照比选文件中的要求，提供本项目的服务，报价为（大写）：            （小写）：          。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件纸质档  份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受相关法律法规给予的惩罚。

6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

承包商名称（公章）：

年   月   日

# 三、资格文件

1、竞选人须具备建设行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工总承包三级及以上资质。

2、具备有效的营业执照。

3、具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目的项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。

4、竞选人拟派的项目经理必须已在竞选人本单位注册并应具有 水利水电工程 专业 贰 级及以上注册建造师执业资格，应为竞选人本单位人员。需提供拟派项目经理的建造师注册证书及投标人为其缴纳的2026年1月至2026年3月的个人社保。

四、诚信承诺书

项目名称：滩子口水库排洪渠水毁修复工程聘请施工单位

致：（比选人）：

（承包商名称）郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，并随时接受项目单位的检查验证，符合比选文件要求的承包商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（承包商公章）

年   月   日

### 五、询比文件规定的其他资料

（结束）